**Поэтапная программа («дорожная карта»)**

**адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГ**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81» (МБДОУ «Детский сад № 81»)

Адрес объекта: 603138 г. Нижний Новгород, пр.Кирова, д. 24А

№ паспорта доступности объекта: 02-95

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Структурно-функциональная зона | Содержание работ | Срок реализации по этапам | Финансирование | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год  | 2019 год | Уровень затратности(тыс.руб.) | Источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Территория прилегающая к зданию | Установка системы средств информационной поддержки:1.Установка речевого информатора или звукового маяка (у калитки в здание)2.Установка тактильных указателей предупреждающих и направляющих (по территории на асфальте от калитки к входу)3.Установка тактильной таблички с названием объекта4.Выделение краевых ступеней (нижняя ступень и верхняя)лестницы |  |  |  |  |  | Бюджет | Руководитель учреждения |
|  |  |  | + | 3,56 |
|  |  |  |  |  | + | 2,72 |  |  |
|  |  |  |  | + |  | 12,0 |  |  |
|  |  |  |  | + |  | 3,0 |  |  |
| 2. | Вход 1 в здание | 1.Установка тактильной таблички с названием объекта2.Установка универсальной кнопки вызова персонала3.Выделение краевых ступеней лестницы контрастной маркировкой4.Установка тактильных знаков-пиктограмм «Направление движения», «Инвалид»5.Установка тактильной наклейки на поручни |  |  | + |  | 9,0 | Бюджет | Руководитель учреждения |
|  |  |  | + | 2,5 |
|  |  | + |  | 1,5 |
|  |  | + |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | + | 0,96 |  |  |
| 3. | Вход в группу «Солнышко»  | 1.Установка тактильной таблички с названием объекта2.Установка универсальной кнопки вызова персонала3.Выделение краевых ступеней лестницы контрастной маркировкой4.Установка тактильных знаков-пиктограмм «Направление движения», «Инвалид»5.Установка тактильной наклейки на поручни6.Замена ступеней пандусом7.Установка порогов8.Установка поручней |  |  | + |  | 9,0 | Бюджет | Руководитель учреждения |
|  |  |  | + | 2,5 |
|  |  | + |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | + |  | 0,5 |
|  |  |  | + | 0,96 |
|  |  |  | + | 17,1 |
|  |  | + |  | 2,0 |
|  |  |  | + | 1,28 |
| 3. | Пути движения внутри здания | 1. Выделение краевых ступеней лестницы контрастной маркировкой2.Установка поручней по одной стене коридора3.Установка тактильной наклейки на поручни4. Приобретение Рампы складной 5.Установить пороги. |  |  | + |  | 2,72 | Бюджет | Руководитель учреждения |
|  |  |  | + | 10,4 |
|  |  |  | + | 1,36 |
|  |  |  | + | 20,19 |
|  |  | + |  | 6,0 |
| 4. | Зона целевого назначения | 1.Установка порогов. |  |  | + |  | 4,0 | Бюджет | Руководитель учреждения |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | 1.Установить пороги.2.Установка поручней3.Установка в санузле панели-кнопки вызова персонала |  |  | + |  | 2,0 | Бюджет | Руководитель учреждения |
|  |  |  | + | 7,12 |
|  |  |  | + | 2,6 |
| 6. | Система информации на объекте | 1.Установка тактильной таблички с описанием услуг у входа на территорию ДОУ2.Установка информационного табло  |  |  |  | + | 6,0 | Бюджет | Руководитель учреждения |
|  |  |  | + | 4,0 |